Jadwal untuk Membuat Sistem Informasi Nacha

|  |  |
| --- | --- |
| Week | Keterangan |
| 1 | Menganalisis Sistem Penjualan dan Menganalisis Sistem Pembelian |
| 2 - 3 | Membuat Design ERD dengan BPMN |
| 4 | Melakukan atau memulai membuat program |
| 5 - 6 | Melakukan proses testing |
| 7 | Merevisi program agar mencegah terjadinya eror dan bug |